# 예약 가능한 테니스 코트 조회 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-20 |
| 제출자 | 조윤제 |
| 직무·소속 | 제출 자료에 명시되지 않음 (data09-06 과 같은 수강생 — 진동·소음 시험·분석 업무로 보임(가정)). 이 과제는 업무 밖 생활 편의 주제입니다 |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-29 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 기획서(V1.0, 20장·표 39개) 기반 |

이 문서는 제출자가 패들릿에 올린 「예약 가능한 테니스 코트 조회」(2026-09-29)와 첨부 「테니스 코트 예약 가능 시간 자동 조회 시스템 개발 기획서」 V1.0(docs/source/테니스코트_예약조회_개발기획서_V1.0.docx)을 과정 기획서 형식(10장)으로 다시 정리한 것입니다. 원본 기획서의 장 번호는 「원본 n장」으로 적습니다.

# 1. 추진 배경과 현안

테니스 코트를 예약하려면 여러 코트를 하나씩 검색하고, 날짜·시간을 반복해서 확인해야 합니다(원본 표 4).

사용자가 원하는 것은 「내 위치에서 가까운 코트」가 아니라 「원하는 위치·날짜·시간 조건을 만족하면서 실제로 연속 2시간 이상 예약 가능한 코트」를 한 번에 찾는 것입니다(원본 16장).

코트 대부분이 네이버 예약으로 예약을 받는 것으로 보고, 최종 예약은 네이버 예약 페이지에서 하도록 연결합니다(원본 17장 설계 원칙).

원본 기획서 스스로 가장 큰 위험을 짚었습니다: 코트 위치·기본 정보와 달리, 날짜·시간별 네이버 예약 잔여 슬롯을 외부 서비스가 가져올 수 있는지는 검증이 필요하며, 공식 연계 경로가 없으면 자동화 범위를 줄여야 합니다(원본 12·13·20장).

# 2. 목표

## 2.1 최종 목표 (원본 기획서)

기준 주소·검색 반경·기간·희망 시간·최소 연속 이용시간을 넣으면, 네이버 예약이 가능한 테니스 코트 중 조건을 만족하는 코트와 시간대를 자동으로 찾아 지도에 보여 주는 웹 서비스

지도 Marker 에 마우스를 올리면 요약, 누르면 상세와 네이버 예약 페이지 연결

## 2.2 1차 개발 목표 (이 리포)

원본 13장 검증 단계 중 ⑤ 연속시간 판정을 완성합니다 — 슬롯 단위 S, 필요 연속 슬롯 T/S, 기간·희망 시간대 적용. 이 부분은 데이터를 어디서 받든 그대로 쓰는 핵심 로직입니다.

①~④(좌표 변환·시설 검색·예약 여부·예약 슬롯)는 공식 연계가 확인되기 전까지 사용자 입력으로 대신합니다. 네이버 예약 화면을 긁어오거나 비공식 내부 호출을 하지 않습니다(원본 14장 결론).

결과를 거리순 목록 + 기준점 기준 위치 그림으로 보여 주고, Marker 마우스 올림 요약·클릭 상세·네이버 예약 링크를 구현합니다.

네이버 지도·예약 연계는 2단계 PoC 로 체크리스트화합니다(8장).

# 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 코트 정보 | 코트명·주소·위도/경도·전화번호·네이버 플레이스/예약 URL·예약 가능 여부·실내/실외·코트 수·운영시간 (원본 11.1 Court) | 미상 — 기준 위치 반경 안의 코트 | 공개 시설 정보. 원본은 네이버 지도/플레이스 검색으로 얻는 것을 전제 |
| 예약 슬롯 | 코트·날짜·슬롯 시작/종료·예약 가능 여부·최종 갱신 시각 (원본 11.3 Availability) | 코트 × 날짜 × 슬롯(30분·1시간 등) | 확보 방법 미정 — 원본 12~14장의 선행 게이트 |
| 검색 조건 | 기준 주소·좌표·반경·기간·희망 시간·최소 연속시간 (원본 11.2 SearchCondition) | 검색할 때마다 | 최근 조건 유지(원본 기능 8) |

제출 자료에는 실제 코트 목록이나 예약 슬롯 데이터가 없습니다. 원본 5.2·5.3 표의 예시(10/01~10/04 가능 시간, 30분 슬롯 ○○○○×)를 검증용 예시 데이터로 씁니다.

# 4. 해결 방안 개요

flowchart LR
  P[기준 위치<br/>좌표 입력·그림 클릭·현재 위치] --> R[반경 거르기<br/>하버사인 거리]
  C[코트 목록<br/>직접 입력·CSV] --> R
  R --> B{네이버 예약<br/>가능 여부}
  S[예약 슬롯<br/>네이버 예약 페이지에서 확인해 입력·CSV] --> J
  B -->|가능·미확인| J[연속 T시간 판정<br/>슬롯 단위 S · 필요 슬롯 T/S<br/>기간·희망 시간대]
  J --> O[결과<br/>거리순 목록 · 위치 그림<br/>마우스 올림 요약 · 상세]
  O --> N[네이버 예약 페이지로 이동<br/>사용자가 넣은 URL]
  X[[2단계 PoC<br/>NAVER Maps·지오코딩·장소 검색<br/>예약 슬롯 공식 연계]] -.확인되면 대체.-> P & C & S

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 수집 | 1단계: 사용자가 코트 정보와, 네이버 예약 페이지에서 확인한 가능 시간을 입력(표 클릭·CSV). 2단계: 공식 API·제휴 연계가 확인되면 그 경로로 대체 |
| 정리 | 가능 시간을 코트의 슬롯 단위로 나누고, 「미입력」과 「확인했고 가능 없음」을 구분해 저장 |
| 분석 | 반경 안 코트만 골라, 날짜마다 희망 시간대 안에서 끊기지 않고 T시간 이상 이어지는 가능 슬롯을 찾음 |
| 산출물 | 거리순 결과 목록(상태·가능 시간·최대 연속), 위치 그림, 날짜별 상세(시작 가능 시각), 결과 CSV |

# 5. 주요 기능

원본 2장 기능 1~8 과 18장 요구사항(FR-01~10)을 1단계 기준으로 다시 적었습니다.

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 기준 위치 (FR-01) | 위도·경도 직접 입력, 「위도, 경도」 한 줄 붙여 넣기, 위치 그림 클릭, 등록한 코트 위치, 브라우저 현재 위치. 주소 → 좌표(지오코딩)는 2단계 | MVP |
| 검색 반경 (FR-02) | 1·2·5·10 km 또는 직접 입력, 하버사인 거리로 반경 안 코트만 | MVP |
| 코트 목록 (FR-03) | 코트 직접 입력·고치기·지우기, CSV 가져오기(원본 11.1 영문 필드명도 인식)·내보내기. 장소 검색 API 로 자동 찾기는 2단계 | MVP |
| 네이버 예약 필터 (FR-04) | 코트마다 가능/불가/미확인, 「네이버 예약 가능 시설만」 거르기 | MVP |
| 기간·희망 시간 (FR-05·06) | 시작일~종료일(최대 62일), 희망 시작·종료 시각(같은 날 안) | MVP |
| 연속 예약 판정 (FR-07) | 최소 연속 이용시간 1~4시간(30분 간격), 슬롯 단위 S 는 코트마다, 필요 연속 슬롯 = T/S(올림). 희망 시간대를 걸쳐 나가는 슬롯은 세지 않음. 날짜 넘김은 이어 붙이지 않음 | MVP |
| 예약 슬롯 입력 | 코트·날짜별 슬롯 표 클릭(○/×), 「18:00~19:00, 20:00~22:00」 한 줄 입력, CSV 두 형식(하루 한 줄 / 슬롯 한 줄), 「가능 없음」과 「미입력」 구분, 최종 갱신 시각 기록 | MVP (1단계 대체) |
| 결과 표시 (FR-08) | 좌 목록(거리순, 조건 만족 먼저) · 우 위치 그림(기준점 대비 방향·거리, 반경 원, 축척). 상태 ● 조건 만족 / ○ 미충족 / 점선 ○ 슬롯 미입력 / × 네이버 예약 불가 (원본 6장) | MVP |
| 마우스 올림 요약 (FR-09) | 코트명·거리·네이버 예약·가능 시간·최대 연속·예약 링크 (원본 7장 Popup), 목록 ↔ 표시 서로 강조 (원본 8장) | MVP |
| 네이버 예약 연결 (FR-10) | 사용자가 넣은 예약 URL(http·https 만). 없으면 네이버 지도 이름 검색 링크 | MVP |
| 검색 조건 유지 (기능 8) | 마지막 조건을 브라우저에 저장해 다음에 그대로 | MVP |
| 지도 표시 (NAVER Maps) | 실제 지도 위 Marker | 2단계 (API 키·약관 확인 후) |
| 예약 슬롯 자동 수집 | 공식 API·제휴 연계로 잔여 슬롯 갱신, 캐시 | 2단계 게이트 (확인되면) |

# 6. 기대 산출물

예약 가능 코트 조회 도구(브라우저, 1단계) — 조건 입력, 연속 예약 판정, 거리순 목록·위치 그림·상세, 코트·슬롯 입력과 CSV, 백업·복원

연속 예약 판정 로직과 테스트 — 원본 5.2·5.3·5.4 표를 그대로 검증하는 테스트 포함. 2단계에서 데이터 공급원만 바꿔 재사용

DB 스키마 초안 — supabase/schema.sql(원본 11장 표 3개, RLS)

2단계 PoC 체크리스트 — 8장, 도구의 「네이버 연계 준비」 화면

# 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 「어느 코트는 몇 시에 잘 빈다」 같은 경험을 코트 목록·슬롯 기록으로 남기기 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | 연속 예약 판정·반경 거르기 화면 제작 — 이 프로젝트의 중심 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | (선택) 예약 페이지 화면 캡처에서 가능 시간 읽어 내기 — 사용자가 직접 찍은 캡처에 한함 |
| DAY4 RAG (Dify, NotebookLM) | 해당 없음 |
| DAY5 Make 자동화 | (2단계, 공식 연계가 있을 때) 정기 조회·알림 |

개발 형태(1단계)

설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 도구입니다. 서버·API 키가 없고, 데이터는 브라우저(localStorage)와 백업 파일에만 둡니다. index.html 을 더블클릭해도 열립니다.

외부 지도 서비스를 부르지 않습니다. NAVER Maps 는 API 키와 서비스 URL 등록이 필요하고, 공개 리포에 키를 둘 수 없어 1단계에서는 기준점 대비 방향·거리를 그린 SVG 위치 그림으로 대신합니다. 지도 타일(OSM 등)도 외부 요청이라 넣지 않았습니다.

네이버 예약 데이터는 자동으로 가져오지 않습니다. 원본 14장 표에서 「브라우저 자동화」「비공식 내부 API 호출」은 약관·차단·유지보수 위험으로 장기 운영에 부적합하다고 정리했으므로 그 결론을 따릅니다.

2단계에서 서버가 생기면 supabase/schema.sql 의 표 구조를 씁니다(본인 Supabase 프로젝트, 접두사 없음).

# 8. 개발 단계

## 1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분 (완료, 2026-09-29)

원본 13장 검증 단계별로, 공식 연계 없이 할 수 있는 만큼 만들었습니다.

| 검증 단계 (원본 13장) | 1단계에서 한 것 |
| --- | --- |
| ① 좌표 변환 | 좌표 직접 입력·한 줄 붙여 넣기(경도·위도 순서도 바로잡음)·위치 그림 클릭·현재 위치. 주소 검색은 2단계 |
| ② 시설 검색 | 코트 목록 직접 입력·CSV + 하버사인 반경 거르기 |
| ③ 예약 여부 | 코트마다 가능/불가/미확인 입력, 필터 |
| ④ 예약 슬롯 | 네이버 예약 페이지에서 확인한 값을 표 클릭·한 줄·CSV 로 입력, 최종 갱신 시각 기록 |
| ⑤ 연속시간 판정 | 완료 — 원본 5.2 표 4일치, 5.3 표(30분 ○○○○×), 5.4 표(T/S)를 테스트로 확인 |

시험용 예시 데이터: 가상 코트 7곳(반경 밖 1곳, 예약 불가 1곳, 슬롯 미입력 1곳 포함), 10/01~10/15 슬롯. 「예시 테니스장 A」의 10/01~10/04 는 원본 5.2 표, 「B」의 10/01 은 원본 5.3 표 그대로입니다.

## 2단계 — 네이버 지도·예약 연계 PoC (착수 게이트)

원본 19장 「2. API/데이터 PoC」와 표 38 권장 순서(① → ⑤)를 따르며, 아래를 모두 확인한 뒤 범위를 확정합니다.

[ ] 공식 API 범위 — 네이버 개발자센터·NAVER Cloud 에서 쓸 수 있는 것: 지도 표시(Maps), 지오코딩(주소 → 좌표), 지역(장소) 검색으로 「테니스장」 찾기. 날짜·시간별 예약 잔여 슬롯을 주는 공개 API 가 있는지

[ ] 이용약관 — 검색 결과를 저장·가공·다시 보여 줘도 되는지, 지도 위에 다른 데이터를 겹쳐 그려도 되는지, 호출량 제한·요금

[ ] 키 발급·보관 — 지도용 Client ID 는 서비스 URL(도메인) 등록 필요. 서버용 Client Secret 은 공개 리포·브라우저 코드에 넣지 않고 서버(Edge Function 등)에만 둠

[ ] 제휴·사업자 연계 — 코트 운영자가 네이버 스마트플레이스에서 예약 데이터를 공유할 수 있는지(원본 14장 「제휴/사업자 연계」 = 안정적 운영에 적합)

[ ] 게이트 판정 — ④가 확보되면 슬롯 자동 갱신(캐시·최종 갱신 시각)을 붙이고, 확보되지 않으면 원본 13장 게이트대로 「사용자 확인 입력 + 네이버 예약 페이지 연결」을 유지

[ ] 확보된 경로로 ①~③ 대체: 주소 검색 → 좌표, 반경 안 테니스장 자동 목록, 예약 제공 여부 표시, NAVER Maps 지도 위 Marker

## 3단계

원본 15장 Phase 5 — 데이터 갱신 주기·캐시·검색 성능, 검색 조건 여러 개 저장(즐겨찾기), 알림(빈 시간이 생기면 알려 주기 — 공식 연계가 있을 때만)

여러 기기에서 쓰려면 supabase/schema.sql 로 로그인·동기화

# 9. 기대 효과

반복 확인 시간 절감 — 여러 코트·여러 날짜를 하나씩 열어 보던 일을, 확인한 슬롯만 적어 두면 조건에 맞는 날·시간을 한 번에 봅니다.

정확한 판정 — 「30분 슬롯 4개가 끊기지 않아야 2시간」 같은 규칙을 사람이 눈으로 세지 않아도 됩니다. 시작 가능 시각까지 알려 줍니다.

위험을 먼저 확인 — 가장 불확실한 예약 데이터 연계를 게이트로 두고, 연계와 무관한 판정 로직을 먼저 완성해 2단계에서 그대로 씁니다.

제출 자료에 정량 목표가 없어 수치를 적지 않습니다.

# 10. 확인 필요 사항

데이터

실제로 자주 쓰는 코트 목록(이름·위치) 몇 곳과, 그 코트들의 네이버 예약 슬롯 단위(30분인지 1시간인지, 코트마다 다른지)

한 코트에 코트면이 여러 개일 때 네이버 예약이 면마다 따로 슬롯을 여는지 — 그렇다면 「어느 면이든 연속 2시간」인지 「같은 면에서 연속 2시간」인지 (1단계는 코트 단위로 봄 — 가정)

네이버 예약에서 가능 시간을 어떤 모양으로 보는지(캡처 1장이면 충분) — 1단계 입력 방식을 맞추기 위해

조건·화면

희망 시간이 자정을 넘는 경우(예: 22:00~01:00)가 필요한지 — 1단계는 같은 날 안만

요일 거르기(주말만 등)나 「같은 날 여러 코트 중 가장 가까운 곳」 같은 추가 조건이 필요한지

기준 위치를 주소로 넣는 것이 꼭 필요한지(2단계 지오코딩 API 키 필요) — 좌표·그림 클릭·현재 위치로 충분한지

2단계 연계

네이버 개발자센터·NAVER Cloud 계정이 있는지, API 키를 직접 발급해 볼 수 있는지

이 도구를 본인만 쓰는지, 다른 사람에게도 공개할 서비스인지 — 공개 서비스라면 약관 검토 범위가 달라짐

# 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일·게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 게시물 (2026-09-29T02:12) | 「예약 가능한 테니스 코트 조회」 — docs/source/패들릿_제출_원문.md | 기획서를 링크로 첨부, 제출자 조윤제 |
| 첨부 기획서 | docs/source/테니스코트_예약조회_개발기획서_V1.0.docx | V1.0, 20장 + 부록 A, 표 39개. 개발 개요·주요 기능 8가지·입력 조건·연속 2시간 판정(5.2~5.4 표)·지도 Marker 상태·Popup·화면 구성·데이터 처리 구조·DB 설계(Court·SearchCondition·Availability)·네이버 연계 검토·기술 검증 5단계와 착수 게이트·데이터 확보 방식 5가지 비교·MVP Phase 1~5·사용자 시나리오·권장 구조·요구사항 FR-01~10·일정·결론·참고 링크 |